# Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Ниже 10 вопросов в порядке приоритета. Сначала организация проекта (кто решает, как измеряем успех, какие данные и согласия есть), затем работа ролей и технические ограничения. С клиентом работаем через заказчика (Сбер). Вопросы к родителям и врачам передаём через Академию: в команде сопровождения им доверяют.

| # | Вопрос | Кому | Зачем | Какой риск закрываем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кто владелец продукта и ЛПР по приёмке? Кто методически утверждает шаблон наблюдения и правила, по которым ИИ даёт подсказки? | Заказчик, руководитель Академии | Зафиксировать, кто принимает решения и подписывает приёмку | Размытая ответственность, спорная приёмка |
| 2 | Какие из 7 метрик для пилота главные и какие у них пороги? Как измерить базу для «−30–40% ручной обработки»: сколько минут сейчас тьютор тратит на записи и отчёты? | Заказчик | Превратить метрики в понятное «принято / не принято» и получить точку отсчёта | Эффект нельзя доказать, пилот не принят |
| 3 | В каком виде есть данные пилота по 9 детям (Excel, заметки)? Обезличены ли они, есть ли согласия на их использование при разработке? Какие закономерности уже выявлены? | Заказчик, методист | Получить данные и эталон для проверки выводов ИИ | Нечем проверить качество ИИ, нарушение 152-ФЗ |
| 4 | Кто оператор персональных данных и какие согласия родителей уже собраны? Можно ли передавать данные в GigaChat и в каком контуре? Какие требования к хранению видео? | Заказчик, юрист, ИБ | Определить правовые рамки до начала разработки | Блокировка запуска, штрафы, утечка данных о детях |
| 5 | Как сейчас устроен день тьютора: сколько детей на одного тьютора, когда есть время заполнять записи (в течение дня или вечером), с какого устройства? Какие параметры реально отмечают? | Тьюторы | Сделать форму, которую успевают заполнять | Форма не приживается, дни без записей |
| 6 | Какие методики и шкалы уже используются (ABC-анализ поведения, шкалы коммуникации)? Шаблон единый для всех детей или настраивается под ИОМ? | Специалисты сопровождения, методист | Совместимость с принятой практикой и сопоставимость данных | Несопоставимые данные, специалисты не доверяют системе |
| 7 | Что считается риском для красного сигнала? Кто реагирует на тревогу, в какой срок и кого уведомлять? | Специалисты, руководитель | Настроить сигналы и порядок реакции | Пропущенный риск или «усталость» от ложных тревог |
| 8 | Что родители хотят видеть и что им можно показывать только после согласования (например, записи об агрессии)? Готовы ли они каждый день вносить сон и домашние наблюдения? | Родители (через Академию) | Определить родительский кабинет и источник данных о сне | Конфликт с семьёй, недоверие, нет данных о сне |
| 9 | Какие параметры и в каком виде нужны врачу (период, частоты, выгрузка)? Врачи штатные или внешние? Нужно ли им вносить записи? | Врачи | Спроектировать кабинет врача и доступ внешних специалистов | Врач не пользуется кабинетом, неконтролируемый доступ |
| 10 | Для MVP нужно мобильное приложение или адаптивный веб? Нужна ли работа без сети? Кто заводит учётные записи и связывает родителей с детьми? Есть ли системы центра для интеграции? | Тех. команда, заказчик | Определить архитектуру и объём MVP | Срыв сроков, переделка архитектуры |