# Работа с заказчиком и командой разработки

Принцип: работаем через заказчика (Сбер), у проекта одна точка контакта со стороны Академии — руководитель или методист. Родителей и врачей подключаем через Академию, потому что им доверяют сотрудники центра. Сообщения заказчику строю по одной схеме: что сделано, что показываем, какие решения нужны и к какому сроку. Реальные данные детей не покидают защищённый контур, для демо и обсуждений используем обезличенные или синтетические данные.

## Трек 1. Заказчик и команда Академии

| Формат | Частота | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Статус-встреча с заказчиком и руководителем Академии | Еженедельно, 30 мин | Прогресс, риски, решения, которые нужны от заказчика |
| Демо инкремента (на вехах это точка приёмки) | В конце каждой вехи, 45–60 мин | Работающий сценарий, обратная связь, согласование следующего шага |
| Методическая сессия с методистом и специалистами | Неделя 1, затем на вехах 3 и 5 | Карточка наблюдения, пороги светофора, правила подсказок, разбор отклонённых выводов ИИ |
| UX-тест с тьюторами на телефоне | Неделя 2 и после каждой правки формы, 20–30 мин | Удобство заполнения, время на карточку, лишние поля |
| Правовой трек с юристом и ИБ | Неделя 1, затем по готовности документов | Согласия, контур GigaChat, хранение видео, матрица доступа |
| Родители и врач: короткий опрос и показ кабинета | На вехе 4 | Понятность динамики, что показывать и в каком виде |
| Пакет вопросов (асинхронно, через заказчика) | Раз в неделю, ответ в течение 2 рабочих дней | Уточнения без лишних встреч |
| Оперативный канал (чат) | По необходимости | Блокеры, критические вопросы пилота |

## Трек 2. Команда разработки (BA+PM, Frontend, Backend, DS)

| Формат | Частота | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Дейли | Ежедневно, 15 мин | План на день, блокеры |
| Цикл итерации: планирование, демо, ретро | Раз в 1–2 недели | Цель инкремента, что улучшить |
| Ревью качества ИИ (BA, DS, методист по приглашению) | Еженедельно с недели 4 | Подсказки на данных пилота, ложные выводы, причины отклонений |
| Проверка прав доступа и журнала | На каждом демо с недели 2 | Тест-кейсы по матрице ролей |
| Доска задач, бэклог, база знаний | Постоянно | Карточка наблюдения, правила, матрица доступа, решения |

## Прозрачность для заказчика

Веду журнал решений и допущений: по каждому правилу (порог, поле формы, право доступа) фиксирую, кто и когда его утвердил. Раз в неделю отправляю статус на одну страницу в формате «светофора»: вехи, текущие метрики пилота, риски и решения, которые нужны от заказчика.